## Slide 1: 2022년도 업무 일정
영업·마케팅

## Slide 2
주요계획
1분기
 | 기획 | 개발 | 출시/오픈 | 마케팅/영업
1월 | 싱크라운 페이지 앱 리뉴얼 싱크라운 홈페이지 리뉴얼 북체커RF1(가칭) 제품 서칭 및 업체 컨택 | 싱크라운 페이지 맥스 | 성경암송앱 | 신학기 행사
2월 |  | 페이지 오피스 개발완료 싱크라운 커머스 개발 앱과 오피스 연동 | 싱크라운 페이지 맥스 출시준비 | 셀럽페이지 판매 개시
3월 |  | 싱크라운 페이지앱 리뉴얼완료&테스트진행 싱크라운 홈페이지 리뉴얼 완료 | 싱크라운 페이지 맥스 출시 오피스앱 출시 | 셀럽 페이지 판매 확대 싱크라운 커머스에서 페이지몰로 사전운영(시스템체크)

## Slide 3
주요계획 – 2분기
 | 기획 | 개발 | 출시/오픈 | 디자인 | 마케팅/영업
4월 | 커머스 기획 오피스PC버전 기획 착수 북체커RF1(가칭) 제품 서칭 및 업체 컨택 | 페이지앱 리뉴얼 완료&테스트 진행(기능위주) 성경암송앱 iOS 개발(2주예정) 성경암송앱(안드) NEW표시기능 추가 BI 개발 진행 오피스앱 개발(안드/클라우드,기능) |  | 4월행사 진행작업 정리정돈 컨텐츠 제작 | 헬로키티 라이선스 종료
5월 | 오피스PC 기획(에디터 포함) 출고(피킹)시스템 기획(물류팀협업) 바이블 기획 | 오피스앱 개발(클라우드, 기능) 출고(피킹)시스템 개편 개발 착수(안드) BI개발 진행 | 성경암송앱 iOS 업로드(5월초) 성경암송앱(안드) 기능업로드(5월초) | 암송앱 출시 행사 디자인 | 성경암송앱 iOS 출시 기념 행사 (컨텐츠작업)(5월 첫주)
6월 | 인플루언서커머스운영 매뉴얼 작업 마켓(입점업체) 운영 매뉴얼 작업 | 출고(피킹)시스템 개편 개발 완료(안드) 바이블 개발 착수 오피스 PC 개발 BI개발 진행 | 출고(피킹)시스템 적용 | 오피스PC 디자인작업 맥스(가칭) 출시 작업(패키지, 홈페이지,상세페이지) 바이블 앱 디자인 여름 시즌 행사 준비 | 상반기 만족도 설문조사

## Slide 4
주요계획 – 3분기
 | 기획 | 개발 | 출시/오픈 | 디자인 | 마케팅/영업
7월 | 인플루언서커머스운영 매뉴얼 작업 마켓(입점업체) 운영 매뉴얼 작업 커머스 업무분장 | 조원숙 고문 - 싱크라운 홈페이지 리뉴얼 - 쇼핑몰 디자인 작업 오피스PC 개발 완료(쇼핑연동) & 테스트 진행 커머스플랫폼 개발(만두) 바이블 개발 완료 |  | 바이블 안내 자료 작업 맥스(가칭) 출시 작업(패키지, 홈페이지,상세페이지) 2학기 신학기 컨텐츠 준비 | 커머스 셀러 확대 모집& 시범운영 고도몰 기간 연장(3개월)
8월 | 미니(2인치) 출시 준비 인력 구성안준비 | 커머스플랫폼 개발(만두) 커머스플랫폼 개발완료 & 테스트 진행(만두) 북체커RF1 PP생산 | 맥스 출시(가칭) 오피스PC 배포(8월말) 오피스앱 출시(8월말) | 오피스앱,PC 사용 안내 가이드 작업 오피스 출시 기념 행사 작업 | 2학기 행사 준비 오피스 출시 행사 준비
9월 |  | 미니(2인치) 카트리지 생산 미니(2인치) 생산 | 커머스 오픈 | 커머스 오픈 행사 진행(디자인작업) 미니(2인치) 자료 작업 | 미니(2인치) 사전준비(인증, 자료) 미니(2인치) 채널 및 셀럽 사전영업

## Slide 5
주요계획 – 4분기
 | 기획 | 개발 | 출시/오픈 | 디자인 | 마케팅/영업
10월 |  |  | 미니(2인치) 출시 | 북체커 자료(웹,DM) 작업 | 북체커RF1 사전준비(인증/마케팅자료) 학교도서관, 대출반납기 연동 관련 업체 제안
11월 | 미니(2인치) 출시 준비 | 미니(2인치) 카트리지 생산 미니(2인치) 생산 | 북체커RF1 출시 | 미니(2인치) 자료 작업 | 미니(2인치) 사전준비(인증, 자료) 북체커RF1 DM 발송 미니(2인치) 채널 및 셀럽 사전영업
12월 |  |  |  |  | 연말 행사 23년도 신학기 준비 하반기 만족도 설문조사 결산준비 23년도 계획 준비